Przasnysz, dnia 09.01.2023 r.

### O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Akacjowa 2, w imieniu której występuje administrator nieruchomości tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu ogłasza:

przetarg nieograniczony na

wykonanie remontu kominów ponad dachem  budynku położonego  w Przasnyszu przy                              ul. Akacjowej 2

Komplet dokumentów przetargowych można pobrać na stronie internetowej www.mzgkimprzasnysz.pl lub w pokoju Nr 10 Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Przasnyszu, przy ul. Kaczej 9 w wersji papierowej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryterium oceny oferty –Cena i udokumentowane   doświadczenie zawodowe.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2023 r.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert w sekretariacie administratora  w Przasnyszu ul. Kacza 9

do dnia 24.01.2023r. do godz. 1015

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi

dnia    24.01.2023r. o godz. 1030

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi jest Katarzyna Karczewska  kierownik  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Informacje można uzyskać w dni robocze w godz. od 700 do 1500 pod telefonem służbowym 29 752 29 03.

# WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Akacjowa 2        06-300 PRZASNYSZ

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

dla przetargu nieograniczonego na remont kominów ponad dachem

budynku położonego w Przasnyszu przy ul. Akacjowej 2.

dokumentację zatwierdził :

Marcin Jakubowski

Przedstawiciel Administratora

Przasnysz, styczeń 2023r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Akacjowa 2, zwana dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na remont kominów ponad dachem budynku położonego w Przasnyszu przy        ul. Akacjowej 2.

- Zamówienie należy zrealizować do 30.09.2023 r.

W wyznaczonym terminie winien odbyć się najpóźniej odbiór robót. Wykonawca  zgłasza odbiór nie później niż 3 dni przed datą odbioru, na piśmie, w sekretariacie Spółki.

- Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.

- Do oferty należy bezwzględnie dołączyć załączniki:

a)	oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

b)	kserokopia dokumentu dopuszczającego do obrotu prawnego z okresu ostatnich 6 miesięcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c)	referencje na wykonanie prac o porównywalnym zakresie z ostatnich 2 lat.

4.	Oferent zamieści ofertę w kopercie, która:

a)	będzie zaadresowana na Zamawiającego

b)	będzie posiadać oznaczenie: „Przetarg na remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Akacjowej 2”

c)	będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia.

5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu ul. Kacza 9 najpóźniej w dniu 24.01.2023 r. do godz. 1015

6.   Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną rozpatrzone.

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć do siedziby administratora Zamawiającego w dniu 24.01.2023r. o godz. 1030.  Na otwarciu ofert obecny będzie Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Akacjowej 2, który dopuszcza możliwość rozmowy i negocjacji z oferentami.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. W przypadku braku wystarczających środków Wspólnoty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania prac.

- Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty otwarcia ofert.

- Zamawiający zawrze umowę z oferentem w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

- Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tel. 29 752 29 03.

- Załączniki do dokumentacji przetargowej:

- zakres robót

- formularz oferty,

- wzór umowy,

- formularz oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy.

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1

ZAKRES ROBÓT

Zakres prac obejmuje remont kominów ponad dachem – 25 szt.

- Naprawa kominów ponad dachem polegająca na:

- przygotowaniu podłoża poprzez odbicie ostającego tynku od ścian kominów;

- montaż stelaży na ścianach kominów;

- obłożenie całych kominów i czap kominowych blachą ocynkowaą powlekaną w kolorze brązowym;

- położenie siatki zabezpieczającej przed kawkami na czapach kominowych przed położeniem blachy na czapach.

Obecny stan kominów ponad dachem przedstawia poniższa dokumentacja fotograficzna.

Uwaga: Wskazana jest wizja w terenie. Nie przewiduje się robót dodatkowych.

## Załącznik nr 2

# OFERTA

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Akacjowej 2

06-300 Przasnysz

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku mieszkalnego położonego w Przasnyszu przy ul. Akacjowej 2 oferujemy wykonanie robót za sumę:

netto .................................+ podatek VAT ….......…........... = ...................................brutto

słownie brutto ......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………..................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami do dnia 30.09.2023 r.

- Akceptujemy wzór umowy będący załącznikiem do dokumentacji przetargowej.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia nas o wyborze naszej oferty.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Kserokopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej

c)    Referencje na wykonanie prac o porównywalnym zakresie z ostatnich 2 lat.

Podpisano

......................................                                           .....................................................

/ data /                                                             /uprawniony przedstawiciel/

Załącznik nr 3

UMOWA

Zawarta w dniu …………….w Przasnyszu pomiędzy

Wspólnotą Mieszkaniową ul. Akacjową 2 zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której występuje administrator nieruchomości tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu, ul. Kacza 9 reprezentowany przez

Prezesa Zarządu - mgr inż. Marcina Jakubowskiego

a

……………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

właściciela zakładu ……………….

( 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót związanych z remontem kominów ponad dachem budynku przy ul. Akacjowej 2 w Przasnyszu.

- Szczegółowy zakres prac określa zakres robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Strony ustalają, że przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową zostanie zrealizowany w następującym terminie:

rozpoczęcie prac – …………………..

zakończenie wraz z odbiorem końcowym – do 30.09.2023 r.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

- odbioru przedmiotu zamówienia;

- zabezpieczenia dostępu do wody i energii elektrycznej dla potrzeb planowanego zadania.

§ 4

- Zakres rzeczowy niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami.

- Wykonawca powołuje kierownika budowy …………………. posiadającego stosowne uprawnienia budowlane Nr…………. i opłacone składki, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem ustalonym w umowie, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa w terminie wskazanym w § 2;

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności i zorganizowania zaplecza budowy;

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa;

- utrzymania terenu budowy (wraz z przyległym otoczeniem) przez cały okres trwania robót w należytym porządku;

- usuwania na własny koszt odpadów;

- zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikację i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami;

- użycia materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim;

- pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w kwocie:

netto ………………. zł + podatek VAT ……………. zł  = …………. zł brutto

słownie brutto: ……………………………………………………………….. złotych 00/100.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym niezmiennym do zakończenia przedmiotu umowy. Zawiera ono wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie opłacone przez Zamawiającego na podstawie faktury końcowej po zakończeniu robót i protokólarnym odbiorze końcowym całego zakresu umowy.

- Zapłata faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

( 7

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty objęte umową na okres                         36 m-cy od daty podpisania protokółu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

( 8

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia ustalonego w umowie.

Wykonawca ma prawo naliczenia kar umownych:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia ustalonego w umowie.

( 9

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia.

( 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

( 11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 12

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

( 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA:

Załącznik nr 4

................................., dnia ...........................

OŚWIADCZENIE

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy

Ja niżej podpisany .......................................................................................................

zamieszkały w ............................................................................................................

legitymujący się dowodem osobistym nr:  .................................................................

PESEL:  ……………………………………….

oświadczam, że przejmuję obowiązki kierownika budowy podczas realizacji zadania pod nazwą „Remont kominów ponad dachem budynku zlokalizowanego przy ul. Akacjowej 2 w Przasnyszu”.

Posiadam uprawnienia budowlane nr ……………………………………………..

Wydane przez ……………………………………………………………………….

Zostałem zarejestrowany w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym: ………………………………………………………….

…………………………………………

podpis i pieczęć osoby

przejmującej obowiązki kierownika budowy